ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание сервиса аутентификации и авторизации (Identity Provider)

Шифр: tsl-auth

Версия 1.1 от 27.09.2026

Статус: проект для согласования

Документ подготовлен по структуре ГОСТ 34.602-2020 с сокращениями, допустимыми для программной платформы.

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование	3

1.2. Заказчик и исполнитель	3

1.3. Основание для разработки	3

1.4. Плановые сроки	4

1.5. Термины и сокращения	4

2. Назначение и цели создания	5

2.1. Назначение	5

2.2. Цели	5

2.3. Ограничения заказчика	5

2.4. Критерии достижения целей	5

3. Характеристика объекта автоматизации	6

3.1. Участники и системы	6

3.2. Прикладная архитектура	7

4. Требования к системе	8

4.1. Требования к структуре	8

4.2. Функциональные требования	9

4.3. Требования к надёжности	12

4.4. Требования к производительности	13

4.5. Требования к безопасности	14

4.6. Требования к развёртыванию	14

4.7. Требования к интеграции	15

5. Состав и содержание работ	17

6. Порядок контроля и приёмки	18

7. Требования к документированию	19

Чтобы обновить содержание, откройте документ в Word и нажмите F9 на поле содержания.

1. Общие сведения

1.1. Наименование

Полное наименование: сервис аутентификации и авторизации TSL Auth. Краткое наименование: tsl-auth, в базовой архитектуре — «Авторизатор». Шифр работ: tsl-auth.

1.2. Заказчик и исполнитель

Таблица 1. Стороны

| Роль | Кто |
| --- | --- |
| Заказчик | Команда ТСЛ |
| Исполнитель | Команда разработки платформы ТСЛ |
| Исходный код | github.com/akprof2000/tsl-auth, лицензия MIT |
| Поставка | Docker-образ akprof2000/tsl-auth (Docker Hub, GHCR), подписанный cosign |

1.3. Основание для разработки

Базовая архитектура ТСЛ (ArchiMate, файл base-architecture.drawio): в прикладном слое предусмотрен компонент «Авторизатор», обслуживающий пользовательский интерфейс, загрузчик файлов и бэкенд. Настоящее ТЗ определяет требования к этому компоненту.

Рисунок 1. Базовая архитектура ТСЛ: Авторизатор реализован сервисом TSL Auth

1.4. Плановые сроки

Таблица 2. Этапы

| Этап | Результат | Статус |
| --- | --- | --- |
| Ядро: протоколы, RBAC, пользователи, админка | Сервис с веб-админкой и Admin API | выполнен |
| Кластер и безопасность | PostgreSQL, шифрование ПДн, защищённый образ, нагрузка и отказы | выполнен |
| API самообслуживания | App API, Bot API, лента событий, саморегистрация | выполнен |
| Надёжность данных | Обновление схемы на живых данных, перенос SQLite → PostgreSQL, самовосстановление БД | выполнен |
| Наблюдаемость | Prometheus, OpenTelemetry, Loki | выполнен |
| Документация и демо | Примеры интеграции, демо «Документооборот», ТЗ, ArchiMate-модель | выполнен |

1.5. Термины и сокращения

Таблица 3. Термины

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| IdP | Identity Provider — поставщик удостоверений: хранит учётные записи и выдаёт токены |
| OAuth 2.0 / OIDC | Стандарты делегированной авторизации и входа (RFC 6749, OpenID Connect Core) |
| JWT, JWKS | Подписанный токен (RFC 7519) и набор публичных ключей для его проверки |
| PKCE | Proof Key for Code Exchange (RFC 7636) — защита кода авторизации |
| RBAC | Ролевая модель: роли объединяют разрешения, роли назначаются субъектам |
| Матрица доступа | Таблица «роль × разрешение» приложения |
| PAT | Personal Access Token — персональный токен для скриптов |
| ПДн | Персональные данные: логин, email, имя, телефон |
| Мастер-ключ | Ключ, из которого выводятся ключи шифрования полей БД; в БД не хранится, лежит в OpenBao |
| OpenBao | Открытое хранилище секретов (форк HashiCorp Vault) — единое для проектов ТСЛ; KV v2, вход сервисов по AppRole |

2. Назначение и цели создания

2.1. Назначение

TSL Auth — единая точка входа пользователей и сервисов во все прикладные системы контура. Сервис хранит учётные записи, выдаёт токены по OAuth 2.0 / OpenID Connect и централизованно определяет права: у каждого приложения своя матрица «роль × разрешение», права попадают в токен.

2.2. Цели

- Убрать из прикладных систем хранение паролей и собственные механизмы входа.

- Управлять доступом централизованно: роли и права меняются в одном месте и действуют во всех системах.

- Работать в закрытом контуре без интернета — на одном узле или в кластере.

- Дать прикладным системам и ботам API для самообслуживания: пользователи, роли, заявки, блокировки.

- Выполнить требования ИБ: шифрование ПДн, журнал безопасности, защищённый и подписанный образ.

2.3. Ограничения заказчика

- Среда исполнения — только Docker (docker compose). Kubernetes не требуется.

- Закрытый контур: в работе нет обращений в интернет, интерфейс без CDN, образы переносятся архивом.

- Хранилище — встроенная SQLite (один узел) или PostgreSQL 14+ из базовой архитектуры (кластер).

- Все секреты хранятся в OpenBao — едином хранилище секретов ТСЛ; в окружении контейнеров и .env их нет.

2.4. Критерии достижения целей

- Прикладная система подключается регистрацией клиента и проверкой JWT по JWKS, без собственной БД пользователей.

- Изменение матрицы прав в TSL Auth действует в приложении со следующего обновления токена, без изменения кода.

- Отказ одного узла кластера и поочерёдное обновление проходят без ошибок у клиентов.

- Повреждённая или неизвестная схема БД не останавливает сервис: он восстанавливает схему и сохраняет данные.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Участники и системы

Сервисом пользуются сотрудники, администраторы доступа, аудиторы и офицеры безопасности. Потребители интерфейсов — прикладные UI и PWA, бэкенды, загрузчик файлов, боты мессенджеров, скрипты и CI.

Рисунок 2. Контекст: кто и как обращается к TSL Auth

Таблица 4. Роли пользователей

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Сотрудник | Входит в системы; сам меняет и сбрасывает пароль; регистрируется и запрашивает роль |
| Администратор доступа | Регистрирует приложения, ведёт матрицы и пользователей, одобряет заявки, смотрит журнал |
| Аудитор | Только просмотр админки и журнала безопасности |
| Офицер безопасности | Через бота блокирует учётные записи и требует смену пароля |
| Владелец прикладной системы | Регистрирует своё приложение; при самоуправлении ведёт своих пользователей через App API |

3.2. Прикладная архитектура

Рисунок 3. TSL Auth: прикладной уровень (ArchiMate)

4. Требования к системе

4.1. Требования к структуре

Рисунок 4. Компоненты контейнера TSL Auth

Таблица 5. Состав сервиса

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Конвейер запросов | Заголовки безопасности, CORS для SPA, выбор языка, rate limiting, аутентификация |
| OpenIddict Server | Протокольные эндпоинты /connect/*, discovery, JWKS |
| Razor Pages | Вход, регистрация, личный кабинет, веб-админка, руководство /docs |
| REST API | Admin API, App API, Bot API, лента событий; OpenAPI и справочник /docs/api |
| Сервисы домена | Доступ, приложения, пользователи, сессии, PAT, бот, аудит, вебхуки, настройки |
| Фоновые задачи | Доставка вебхуков (outbox), пакетная запись аудита, очистка по срокам |
| Слой данных | EF Core; шифрование полей AES-256-GCM, HMAC-индексы для поиска |
| Миграции и самовосстановление | Автообновление схемы при старте, диагностика и пересборка повреждённой схемы |

Сервис не хранит состояния в памяти: ключи подписи, сессии, настройки и очереди лежат в БД, поэтому любой узел кластера обслуживает любой запрос.

4.2. Функциональные требования

4.2.1. Протоколы и токены

Таблица 6. Протоколы и токены

| № | Требование |
| --- | --- |
| Ф-1 | OAuth 2.0 / OIDC: authorization code + PKCE (S256 обязателен), client credentials, refresh с ротацией, password (legacy), token exchange (RFC 8693), introspection, revocation, userinfo, logout, discovery, JWKS |
| Ф-2 | Access-токен — JWT RS256; claims role, permissions («client_id:разрешение») и resource_access, совместимые с Keycloak |
| Ф-3 | Сроки жизни задаются глобально и для приложения, клиент может только сократить. По умолчанию: access и id — 15 мин, refresh — 14 дней, код — 5 мин, абсолютный срок сессии — 90 дней |
| Ф-4 | Изменения прав применяются со следующего refresh; отзыв сессии действует на всех узлах сразу |
| Ф-5 | Персональные токены (PAT) обмениваются на JWT и не превышают текущих прав владельца |

Рисунок 5. Вход пользователя: authorization code + PKCE

Рисунок 6. Сервис → сервис: client credentials и token exchange

4.2.2. Ролевая модель

Таблица 7. RBAC

| № | Требование |
| --- | --- |
| Ф-6 | У каждого приложения — разрешения, роли и матрица «роль × разрешение»; у роли техническое имя (в токене) и название для людей |
| Ф-7 | Роли назначаются пользователям и сервисным клиентам; одна учётная запись может иметь роли в нескольких приложениях |
| Ф-8 | Права на сам TSL Auth — матрица системного приложения tsl-auth-admin: administrator, auditor, notifier, reset-bot, security-bot, security-officer |
| Ф-9 | Роль может быть «запрашиваемой»: её можно выбрать при регистрации или подать заявку |

Рисунок 7. Модель прав

4.2.3. Пользователи и учётные записи

Таблица 8. Пользователи

| № | Требование |
| --- | --- |
| Ф-10 | Создание пользователя с паролем, временным паролем (смена при входе) или ссылкой-приглашением |
| Ф-11 | Сброс пароля по email и через бота мессенджера; смена пароля в личном кабинете |
| Ф-12 | Политика паролей: длина, классы символов, запрет логина в пароле, история, срок действия; блокировка после N неудачных попыток |
| Ф-13 | Саморегистрация в приложении с заявкой на роли; заявку одобряет администратор, приложение (App API) или бот |
| Ф-14 | Отключение учётной записи сразу отзывает все её сессии и refresh-токены |

Рисунок 8. Жизненный цикл учётной записи

4.2.4. Приложения и API

Таблица 9. Приложения и API

| № | Требование |
| --- | --- |
| Ф-15 | Регистрация клиентов: тип (public / confidential), grant types, scopes, redirect URI; CORS для SPA по redirect URI |
| Ф-16 | Оформление страницы входа под приложение: логотип, цвета, тексты, язык по умолчанию |
| Ф-17 | Admin API — всё, что умеет админка. App API — приложение ведёт свой срез пользователей, ролей, заявок и журнала; чужие данные ему не видны |
| Ф-18 | Bot API: привязка мессенджера по одноразовому коду, сброс пароля, блокировка и разблокировка, принудительная смена пароля; над чужими учётками — только по роли security-officer отправителя |
| Ф-19 | Лента событий: long-polling, SSE, вебхуки с HMAC-подписью, повторами и outbox; вебхуки не отправляются на loopback и link-local адреса |
| Ф-20 | OpenAPI и интерактивный справочник /docs/api, руководство /docs |

Рисунок 9. Блокировка учётной записи через бота безопасности

4.2.5. Администрирование, аудит, локализация

Таблица 10. Администрирование

| № | Требование |
| --- | --- |
| Ф-21 | Веб-админка: приложения, матрицы, пользователи, заявки, сессии, события, журнал безопасности, языки, настройки, оформление входа |
| Ф-22 | Журнал безопасности со сроками хранения по типам событий, выгрузка CSV с защитой от формульных инъекций; события уровня warning и выше дублируются в ленту |
| Ф-23 | Интерфейс на русском и английском; языковые пакеты загружаются через админку |
| Ф-24 | CLI обслуживания: admin reset-password, admin migrate-to-postgres, admin db-check, admin db-repair |

4.3. Требования к надёжности

Таблица 11. Надёжность

| № | Требование |
| --- | --- |
| Н-1 | Кластер из любого числа узлов за балансировщиком; 0 ошибок у клиентов при rolling update и аварийной остановке узла |
| Н-2 | Сессии и ключи подписи переживают перезапуск узлов и всего сервиса |
| Н-3 | При недоступности PostgreSQL узлы остаются живыми и восстанавливаются без рестарта |
| Н-4 | Схема БД обновляется автоматически при старте под advisory-lock; узлы кластера ждут друг друга |
| Н-5 | Самовосстановление БД: повреждённый файл SQLite, отсутствующая или чужая история миграций, упавшая миграция, недостающие таблицы и столбцы — схема пересобирается с переносом данных; резервная копия сохраняется (файл *.backup-* или схема tsl_backup_*) |
| Н-6 | Запуск на схеме новее версии сервиса запрещён, пока не разрешён явно (Database__AllowDowngrade=true) |

Рисунок 10. Обновление и самовосстановление схемы БД при старте

Таблица 12. Что делает сервис при проблемах с БД

| Ситуация | Поведение |
| --- | --- |
| Файл SQLite повреждён | Переносит всё читаемое построчно, битые строки пропускает; если файл не открывается — стартует с пустой схемой и новым администратором |
| Нет таблицы или столбца при «полной» истории | Пересобирает схему, данные сохраняются |
| Таблицы есть, истории миграций нет | Пересобирает схему, данные сохраняются |
| Неизвестная «старая» история миграций | Пересобирает схему по своей истории |
| Миграция упала посреди обновления | Пересобирает схему из резервной копии |
| Схема новее сервиса | Останавливает запуск, БД не изменяет |

4.4. Требования к производительности

Таблица 13. Производительность (k6, 45 виртуальных пользователей, 60 с)

| Показатель | Один узел (SQLite) | Кластер (3 узла + PostgreSQL) |
| --- | --- | --- |
| Пропускная способность | не менее 400 запросов/с | не менее 600 запросов/с |
| client_credentials, p95 | до 2,5 с | до 200 мс |
| Вход по паролю (PBKDF2 100k), p95 | до 5 с | до 700 мс |
| Ошибки под нагрузкой | 0 % | 0 % |

4.5. Требования к безопасности

Таблица 14. Безопасность

| № | Требование |
| --- | --- |
| Б-1 | Пароли — PBKDF2-HMAC-SHA512, 100 000 итераций; ПДн в БД — AES-256-GCM, ключи выводятся из мастер-ключа через HKDF |
| Б-2 | Поиск по логину и email — через HMAC-индекс; секреты клиентов, PAT и коды привязки хранятся только хешами |
| Б-3 | Мастер-ключ не хранится в БД; как и остальные секреты, хранится в OpenBao |
| Б-4 | Rate limiting на вход, /connect/token, introspect, revoke; строгий CSP, antiforgery, SameSite cookie |
| Б-5 | iss и ссылки строятся только из Auth__Issuer; заголовки прокси принимаются только из доверенных сетей |
| Б-6 | Образ distroless, non-root, read-only ФС, cap_drop: ALL; Trivy — 0 уязвимостей, Dockle — CIS пройден; подпись cosign, SBOM, SLSA provenance |
| Б-7 | Все действия с учётными записями и правами пишутся в журнал безопасности |
| Б-8 | Секреты (мастер-ключ, пароль администратора, секрет Admin API, строка БД, пароли SMTP и мониторинга) читаются из OpenBao KV v2 при старте по AppRole; политика — только чтение своего пути; значений секретов нет в окружении, .env и репозитории |

4.6. Требования к развёртыванию

Рисунок 11. Варианты развёртывания

Рисунок 12. TSL Auth: развёртывание (ArchiMate)

Рисунок 13. Секреты из OpenBao: инициализация, AppRole, чтение при старте

Таблица 15. Развёртывание

| № | Требование |
| --- | --- |
| Р-1 | Запуск одной командой docker compose up -d — для одного узла и для кластера |
| Р-2 | Закрытый контур: образы переносятся через docker save / docker load (scripts/export-images) |
| Р-3 | HTTPS в контейнере или на обратном прокси (nginx / Traefik) |
| Р-4 | Секреты — в OpenBao (docker-compose.openbao.yml, docker-compose.ha-openbao.yml; openbao-init выдаёт AppRole и генерирует секреты); для контуров без OpenBao — файлы *File |
| Р-5 | Наблюдаемость: /health/live, /health/ready, метрики Prometheus, трассировки и логи по OTLP, логи в Loki |
| Р-6 | OpenBao входит в комплект образов закрытого контура (scripts/export-images) |

4.7. Требования к интеграции

- API проверяет JWT локально по JWKS: подпись RS256, iss, aud, exp; доступ — по claim permissions.

- Формат claims совместим с Keycloak: переход с Keycloak не требует переписывать проверку прав.

- В репозитории — примеры интеграции на .NET, Node.js, Go, Python и демо «Документооборот» (PWA, App API, бот).

5. Состав и содержание работ

Рисунок 14. Конвейер поставки

Таблица 16. Работы

| Работа | Результат |
| --- | --- |
| Разработка в ветке main | Изменения с модульными и интеграционными тестами |
| CI на каждый коммит | Сборка, тесты на SQLite и PostgreSQL, Trivy, Dockle, поиск секретов, проверка документации, образ latest |
| E2E (еженедельно и вручную) | UI-тесты Playwright, нагрузка k6, сценарии отказов |
| Релиз vX.Y.Z | Подписанный образ в Docker Hub и GHCR, SBOM, заметки о выпуске |

6. Порядок контроля и приёмки

Таблица 17. Испытания

| Вид | Средство | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Модульные | xUnit | все проходят |
| Интеграционные | xUnit + WebApplicationFactory, SQLite, PostgreSQL и OpenBao в контейнерах | все проходят, включая обновление и самовосстановление схемы, секреты из OpenBao |
| Секреты (E2E) | tests/resilience/run-openbao.ps1 | сервис и кластер стартуют с секретами из OpenBao, секретов нет в окружении, перезапуск OpenBao переживается |
| UI | Playwright | сценарии входа, регистрации, админки |
| Нагрузочные | k6 | показатели п. 4.4 |
| Отказоустойчивость | tests/resilience | 0 ошибок при rolling update и отказе узла |
| Безопасность | Trivy, Dockle, поиск секретов | 0 уязвимостей, CIS пройден |
| Документация | scripts/validate-docs.ps1 | 0 проблем |

Приёмка: зелёные CI и E2E на коммите релиза, опубликованный подписанный образ, документация соответствует версии.

7. Требования к документированию

Таблица 18. Документы

| Документ | Где |
| --- | --- |
| Обзор и быстрый старт | README.md |
| Архитектура, развёртывание, конфигурация | docs/architecture.md, docs/deployment.md, docs/configuration.md |
| Интеграция и администрирование | docs/integration.md, docs/administration.md |
| Безопасность, тестирование, эксплуатация | docs/security.md, docs/testing.md, docs/operations.md |
| ТЗ (текстовая версия) | docs/tz.md |
| ArchiMate-модель | docs/archimate/base-architecture.drawio |